BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH WEB

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

VÀ TÍNH PHÍ NHÀ CHO THUÊ

Tài liệu đặc tả yêu cầu, yêu cầu bảo mật & kế hoạch thực hiện 12 tuần

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Nhóm | Nhóm [số] – 4 thành viên |
| Thành viên | TV1: [Họ tên – MSSV] (Trưởng nhóm) TV2: [Họ tên – MSSV] TV3: [Họ tên – MSSV] TV4: [Họ tên – MSSV] |
| Giảng viên hướng dẫn | [Họ tên giảng viên] |
| Phiên bản | 1.1 – 23/09/2026 (chốt công nghệ React + NestJS) |
| Trạng thái | Bản hoàn chỉnh, chờ nhóm và giảng viên duyệt |

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	4

1.1. Mục tiêu	4

1.2. Phạm vi	4

1.3. Thuật ngữ	4

2. Vai trò người dùng và phân quyền	5

2.1. Mô tả vai trò	5

2.2. Ma trận phân quyền chi tiết	5

3. Đặc tả dữ liệu và trạng thái	6

3.1. Tòa nhà và Phòng	6

3.2. Khách thuê	7

3.3. Hợp đồng	8

3.4. Bảng giá dịch vụ và chỉ số điện nước	9

3.5. Hóa đơn hàng tháng và thanh toán	9

3.6. Yêu cầu bảo trì / sự cố	10

3.7. Nhật ký chỉnh sửa (Audit log)	11

3.8. Quan hệ giữa các thực thể	12

4. Yêu cầu chức năng	12

5. Quy tắc nghiệp vụ tính phí	14

5.1. Công thức	14

5.2. Ví dụ minh họa	14

6. Yêu cầu bảo mật	14

6.1. Xác thực và quản lý phiên	15

6.2. Phân quyền	15

6.3. Bảo vệ dữ liệu	15

6.4. Chống tấn công phổ biến	16

6.5. Toàn vẹn nghiệp vụ	16

6.6. Ghi log và giám sát	17

6.7. Quy trình phát triển an toàn	17

6.8. Đối chiếu OWASP Top 10 (2021)	17

7. Yêu cầu phi chức năng	18

7.1. Công nghệ sử dụng (đã chốt)	18

8. Phân công vai trò trong nhóm	19

8.1. Vai trò và trách nhiệm	19

8.2. Ma trận trách nhiệm (RACI) theo module	20

8.3. Quy trình làm việc	21

9. Phần nền tảng (Base) cần làm trước	21

9.1. Bốn tầng ưu tiên	21

9.2. Checklist Tầng 0 – phải có trước khi viết chức năng	22

9.3. Module mẫu và “công thức” làm một chức năng	23

9.4. Cấu trúc thư mục đề xuất	23

9.5. Nguyên tắc cho nhóm lần đầu làm sản phẩm	23

10. Lộ trình học cho từng thành viên	24

10.1. Kiến thức chung cho cả 4 người (tuần 1)	24

10.2. TV1 – Trưởng nhóm, Backend & Bảo mật	25

10.3. TV2 – Backend Nghiệp vụ & Tính phí	25

10.4. TV3 – Frontend Lead, UI/UX	26

10.5. TV4 – Full-stack & QA	27

10.6. Cách học hiệu quả	27

11. Kế hoạch thực hiện 12 tuần	28

11.1. Tổng quan các giai đoạn và mốc	28

11.2. Nhiệm vụ chi tiết theo tuần của từng thành viên	29

12. Quản lý rủi ro	31

13. Sản phẩm bàn giao cuối kỳ	31

Phụ lục A. Các điểm đã chốt so với bản nháp	31

# 1. Giới thiệu

## 1.1. Mục tiêu

Xây dựng ứng dụng web giúp chủ nhà/đơn vị vận hành quản lý tập trung các tòa nhà và phòng cho thuê, khách thuê, hợp đồng, việc ghi chỉ số điện nước, lập hóa đơn hằng tháng, theo dõi thanh toán – công nợ và xử lý yêu cầu bảo trì. Hệ thống có ba vai trò (Admin, Nhân viên quản lý, Khách thuê) với phân quyền chặt chẽ, và mọi thay đổi trên dữ liệu quan trọng đều được ghi nhật ký để hạn chế lạm quyền.

## 1.2. Phạm vi

Trong phạm vi:

- Quản lý tòa nhà, phòng, hình ảnh và trạng thái phòng.

- Quản lý khách thuê, hợp đồng (tạo, gia hạn, chấm dứt, quyết toán tiền cọc).

- Bảng giá dịch vụ, ghi chỉ số điện nước, lập – phát hành – điều chỉnh hóa đơn, ghi nhận thanh toán (kể cả thanh toán một phần), công nợ.

- Yêu cầu bảo trì/sự cố từ khách thuê và quy trình xử lý của nhân viên.

- Nhật ký chỉnh sửa, dashboard, báo cáo, cổng thông tin cho khách thuê, thông báo qua email.

Ngoài phạm vi (hướng mở rộng): thanh toán trực tuyến qua cổng VNPay/MoMo, hóa đơn điện tử theo quy định thuế, gửi SMS/Zalo, ứng dụng di động native, nhiều chủ nhà dùng chung một hệ thống (multi-tenant SaaS).

## 1.3. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| NV / NVQL | Nhân viên quản lý (vai trò Staff) |
| HĐ | Hợp đồng thuê |
| Kỳ hóa đơn | Tháng tính phí, định dạng MM/YYYY |
| Xóa mềm (soft delete) | Đánh dấu bản ghi là đã xóa (deleted_at), ẩn khỏi giao diện nhưng vẫn lưu trong CSDL và có thể khôi phục |
| RBAC | Role-Based Access Control – phân quyền theo vai trò |
| IDOR | Insecure Direct Object Reference – lỗi cho phép truy cập dữ liệu của người khác bằng cách đổi ID trên URL/API |
| Audit log | Nhật ký chỉnh sửa, ghi lại ai – làm gì – lúc nào – thay đổi ra sao |

# 2. Vai trò người dùng và phân quyền

## 2.1. Mô tả vai trò

| Vai trò | Mô tả | Nguyên tắc |
| --- | --- | --- |
| Admin | Chủ nhà hoặc quản trị viên hệ thống. | - Toàn quyền nghiệp vụ, kể cả xóa (xóa mềm) và khôi phục. - Quản lý tài khoản, vai trò, cấu hình. - Vẫn bị ghi nhật ký; không thể sửa hoặc xóa nhật ký chỉnh sửa. - Bật xác thực 2 lớp (2FA) – mức Nên có. |
| Nhân viên quản lý | Người vận hành hằng ngày: ký hợp đồng, ghi chỉ số, lập hóa đơn, thu tiền, xử lý bảo trì. | - Đọc, tạo và sửa phần lớn dữ liệu; mọi lần sửa đều được ghi lịch sử. - Không có quyền xóa bản ghi. Thay vào đó dùng thao tác nghiệp vụ: chấm dứt HĐ, hủy hóa đơn nháp, từ chối yêu cầu. - (Nên có) Chỉ quản lý các tòa nhà được Admin phân công. |
| Khách thuê | Người đang hoặc đã từng thuê phòng. Tài khoản do NV tạo khi ký HĐ, không tự đăng ký. | - Xem thông tin công khai của mọi phòng. - Chỉ xem thông tin cá nhân, HĐ, hóa đơn, thanh toán của chính mình. - Chỉ được ghi ở ba việc: tạo/hủy yêu cầu bảo trì của mình, đánh giá yêu cầu đã hoàn thành, đổi mật khẩu. |

## 2.2. Ma trận phân quyền chi tiết

Ký hiệu: C = tạo, R = xem, U = sửa, D = xóa (luôn là xóa mềm), — = không có quyền. Quyền được kiểm tra ở backend cho mọi API; việc ẩn nút trên giao diện chỉ để tiện dùng, không phải cơ chế bảo mật.

| Đối tượng / Chức năng | Admin | Nhân viên quản lý | Khách thuê |
| --- | --- | --- | --- |
| Tòa nhà, phòng, ảnh phòng | CRUD | CRU, đổi trạng thái phòng | R (chỉ thông tin công khai; không thấy ai đang thuê) |
| Khách thuê | CRUD | CRU; xem CCCD đầy đủ phải bấm “Hiện” và bị ghi log | R bản thân (CCCD bị che) |
| Blacklist khách thuê | Đặt / gỡ (bắt buộc lý do) | Đề xuất blacklist (kèm lý do) | — |
| Hợp đồng, gia hạn, chấm dứt | CRUD | CRU, gia hạn, chấm dứt, quyết toán cọc | R HĐ của mình, tải PDF |
| Chỉ số điện nước | CRUD | CRU (chỉ khi hóa đơn kỳ đó chưa phát hành) | R của phòng mình |
| Hóa đơn | CRUD, hủy hóa đơn đã phát hành | C, U bản nháp, phát hành, điều chỉnh (bắt buộc lý do) | R hóa đơn của mình, tải PDF |
| Thanh toán | CRUD, hoàn tác thanh toán nhập sai | C (ghi nhận), R | R lịch sử của mình |
| Yêu cầu bảo trì/sự cố | CRUD | R tất cả, U trạng thái, phân công, chi phí | C; R của mình; hủy khi còn “Mới”; đánh giá |
| Bảng giá dịch vụ, cấu hình | CRUD | R | R (đơn giá áp dụng cho HĐ của mình) |
| Nhật ký chỉnh sửa | R toàn bộ (không U/D) | R lịch sử của từng bản ghi mình quản lý | — |
| Tài khoản người dùng | CRUD, khóa/mở, reset mật khẩu, gán vai trò | C tài khoản khách thuê, reset mật khẩu khách | Đổi mật khẩu của mình |
| Dashboard, báo cáo, xuất file | R toàn bộ, xuất Excel/PDF | R, xuất Excel/PDF | — |

Lý do không cho NV xóa: xóa làm mất dấu vết. Hệ thống thay thao tác xóa bằng các trạng thái nghiệp vụ (chấm dứt, hủy, từ chối) và xóa mềm (chỉ Admin), để mọi dữ liệu tài chính luôn truy vết được.

# 3. Đặc tả dữ liệu và trạng thái

Mọi bảng đều có các trường chung: id (UUID), created_at, created_by, updated_at, updated_by, version (khóa lạc quan, tránh hai người sửa đè nhau) và deleted_at (xóa mềm). Tiền tệ lưu dạng số nguyên (đồng) hoặc DECIMAL(15,0), không dùng số thực (float).

## 3.1. Tòa nhà và Phòng

Bản nháp gộp “Nhà/Phòng”. Bản này tách thành Tòa nhà (địa chỉ) và Phòng (thuộc một tòa nhà) để một địa chỉ có thể có nhiều phòng.

| Trường | Kiểu dữ liệu / Ràng buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tòa nhà: mã, tên | VARCHAR, mã duy nhất | VD: “TN01 – Nhà Cầu Giấy” |
| Tòa nhà: địa chỉ | Số nhà, phường/xã, tỉnh/thành | Theo đơn vị hành chính hiện hành |
| Tòa nhà: NV phụ trách | Liên kết nhiều–nhiều với tài khoản NV | Dùng để giới hạn phạm vi quản lý |
| Phòng: mã phòng | VARCHAR(20), duy nhất trong tòa nhà | VD: P101 |
| Phòng: tầng, diện tích | Số nguyên; DECIMAL(6,2) m², > 0 |  |
| Phòng: giá thuê niêm yết | Số nguyên VND, > 0 | Giá thực tế chốt trong HĐ |
| Phòng: số người tối đa | Số nguyên ≥ 1 | Chặn khi thêm người ở cùng vượt mức |
| Phòng: tiện nghi, mô tả | Danh sách tiện nghi; văn bản | Điều hòa, nóng lạnh, gác xép… |
| Phòng: hình ảnh | Tối đa 10 ảnh, JPG/PNG/WebP, ≤ 5 MB/ảnh | Chọn một ảnh đại diện |
| Phòng: trạng thái | ENUM (xem bảng dưới) |  |

Bảng 3.1 – Tòa nhà và Phòng

| Trạng thái | Ý nghĩa | Chuyển sang khi / Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Trống | Sẵn sàng cho thuê | Mặc định khi tạo; khi HĐ chấm dứt/hết hạn; khi bảo trì xong |
| Đang cho thuê | Có đúng một HĐ còn hiệu lực | Tự động khi HĐ chuyển sang “Còn hiệu lực”. Không đổi tay được |
| Bảo trì | Tạm ngừng cho thuê | NV/Admin chuyển, chỉ khi phòng đang Trống. Nếu phòng có người, sự cố được quản lý qua yêu cầu bảo trì |

Bảng 3.2 – Trạng thái phòng

## 3.2. Khách thuê

| Trường | Kiểu dữ liệu / Ràng buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Họ tên, ngày sinh, giới tính | Bắt buộc; ngày sinh ≥ 16 tuổi |  |
| CCCD | 12 chữ số, duy nhất, mã hóa AES-256-GCM khi lưu | Hiển thị dạng che: 001•••••••45. Lưu thêm giá trị băm (HMAC) để kiểm tra trùng |
| Ảnh CCCD mặt trước/sau | Lưu kho riêng tư, không public | Chỉ xem qua liên kết có thời hạn (≤ 5 phút) |
| SĐT | 10 số, định dạng VN |  |
| Email | Định dạng hợp lệ, duy nhất | Dùng làm tên đăng nhập |
| Địa chỉ thường trú | Văn bản |  |
| Người liên hệ khẩn cấp | Tên + SĐT | Nên có |
| Đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân | Boolean + thời điểm đồng ý | Bắt buộc khi tạo hồ sơ |
| Lịch sử thuê | Tính ra từ danh sách HĐ (không lưu trùng) | Hiển thị: phòng, thời gian, trạng thái HĐ, công nợ |
| Trạng thái, lý do blacklist | ENUM; văn bản bắt buộc khi blacklist |  |

Bảng 3.3 – Khách thuê

| Trạng thái | Ý nghĩa | Chuyển sang khi / Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Chưa thuê | Có hồ sơ nhưng chưa có HĐ hiệu lực | Mặc định khi tạo |
| Đang thuê | Là người đại diện hoặc người ở cùng trong ít nhất một HĐ còn hiệu lực | Tự động theo HĐ |
| Đã trả phòng | Mọi HĐ đã kết thúc | Tự động khi HĐ cuối cùng chấm dứt/hết hạn |
| Blacklist | Không được ký HĐ mới | Chốt quy tắc: Admin đặt thủ công (NV chỉ đề xuất), bắt buộc ghi lý do, trong các trường hợp: (1) còn nợ quá hạn trên 30 ngày sau khi trả phòng mà tiền cọc không đủ bù; (2) vi phạm nghiêm trọng điều khoản HĐ. Khi tạo HĐ mới, hệ thống chặn khách bị blacklist. Admin gỡ blacklist khi khách đã thanh toán đủ; mọi thao tác được ghi log |

Bảng 3.4 – Trạng thái khách thuê

## 3.3. Hợp đồng

| Trường | Kiểu dữ liệu / Ràng buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mã HĐ | Tự sinh, VD: HD-2026-0001 |  |
| Phòng, người đại diện | Khóa ngoại, bắt buộc | Người đại diện không được đang bị blacklist |
| Người ở cùng | Danh sách khách thuê | Tổng số người ≤ số người tối đa của phòng |
| Ngày bắt đầu, ngày kết thúc | Ngày kết thúc > ngày bắt đầu | Không chồng lấn với HĐ hiệu lực khác của cùng phòng |
| Giá thuê, tiền cọc | Số nguyên VND > 0 | Giá chốt tại thời điểm ký, không đổi khi giá niêm yết đổi |
| Ngày đến hạn thanh toán | 1–28 | Mặc định ngày 10 hằng tháng |
| Dịch vụ đăng ký | Danh sách (dịch vụ, số lượng) | VD: gửi xe máy × 2 |
| Chỉ số điện, nước ban đầu | Số ≥ 0 | Chỉ số đầu kỳ cho hóa đơn đầu tiên |
| Điều khoản, file HĐ đã ký | Văn bản; PDF ≤ 10 MB | Lưu kho riêng tư |
| Lịch sử gia hạn | Bảng con: ngày gia hạn, hạn cũ → mới, giá cũ → mới, người thực hiện, ghi chú | Chốt: có lưu lịch sử gia hạn. Gia hạn không tạo HĐ mới |
| Thông tin chấm dứt | Ngày, lý do, quyết toán cọc | Tiền hoàn = cọc − nợ còn lại − chi phí hư hỏng (nếu âm → thành công nợ) |

Bảng 3.5 – Hợp đồng

| Trạng thái | Ý nghĩa | Chuyển sang khi / Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Nháp | Đang soạn, chưa ràng buộc phòng | NV lưu tạm; được sửa tự do; hủy được |
| Còn hiệu lực | HĐ đang áp dụng | Khi NV xác nhận ký. Phòng → Đang cho thuê; tạo tài khoản khách nếu chưa có |
| Sắp hết hạn | Còn ≤ 30 ngày | Trạng thái hiển thị, tính tự động; gửi email nhắc NV và khách |
| Đã hết hạn | Qua ngày kết thúc mà không gia hạn | Job hằng ngày chuyển tự động; phòng → Trống |
| Đã chấm dứt | Kết thúc trước hạn | NV thực hiện, bắt buộc lý do + quyết toán cọc; phòng → Trống |

Bảng 3.6 – Trạng thái hợp đồng

## 3.4. Bảng giá dịch vụ và chỉ số điện nước

Bản nháp ghi “Wifi, rác, gửi xe,….???”. Chốt: các khoản phí là một danh mục cấu hình được, Admin thêm hoặc bớt, không viết cứng trong code. Đơn giá có ngày hiệu lực; khi đổi giá, hóa đơn cũ không bị ảnh hưởng vì mỗi dòng hóa đơn lưu lại đơn giá tại thời điểm lập (snapshot).

| Dịch vụ (mặc định) | Cách tính | Đơn vị | Ví dụ đơn giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiền phòng | Theo HĐ; tháng lẻ tính theo ngày | tháng | Theo HĐ |
| Điện | (Chỉ số mới − chỉ số cũ) × đơn giá | kWh | 3.800 đ |
| Nước | Theo đồng hồ (m³) hoặc theo người (cấu hình theo tòa nhà) | m³ / người | 25.000 đ/m³ |
| Internet/Wifi | Cố định theo phòng | phòng/tháng | 100.000 đ |
| Rác, vệ sinh chung | Theo số người trong HĐ | người/tháng | 20.000 đ |
| Gửi xe máy / xe điện | Theo số xe đăng ký | xe/tháng | 100.000 đ |
| Phí khác | NV nhập tay, bắt buộc mô tả | lần | — |

Bảng 3.7 – Danh mục dịch vụ

Chỉ số điện nước: phòng, kỳ (MM/YYYY), chỉ số cũ (lấy tự động từ kỳ trước), chỉ số mới (≥ chỉ số cũ; nếu vượt 3 lần mức trung bình 3 kỳ trước thì cảnh báo), ảnh đồng hồ (nên có), người ghi. Cho phép nhập hàng loạt theo tòa nhà. Mỗi phòng chỉ có một bản ghi cho mỗi kỳ.

## 3.5. Hóa đơn hàng tháng và thanh toán

| Trường | Kiểu dữ liệu / Ràng buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mã hóa đơn | Tự sinh, VD: INV-202610-P101 |  |
| HĐ, kỳ | Khóa ngoại; kỳ MM/YYYY | Duy nhất theo (HĐ, kỳ): chống tạo trùng |
| Các dòng phí | Loại, mô tả, số lượng, đơn giá (snapshot), thành tiền | Tiền phòng, điện, nước, dịch vụ, phí bảo trì khách chịu, giảm trừ |
| Tổng tiền, đã trả, còn nợ | Số nguyên VND | Còn nợ = Tổng − Σ thanh toán hợp lệ |
| Ngày phát hành, hạn thanh toán | Ngày | Hạn = ngày đến hạn trong HĐ của tháng kế tiếp |
| Lịch sử điều chỉnh | Lý do bắt buộc, giá trị trước/sau | Chỉ khi hóa đơn đã phát hành |
| Thanh toán (bảng con) | Số tiền > 0, ngày, phương thức (tiền mặt/chuyển khoản), mã giao dịch, người ghi nhận | Tổng thanh toán không được vượt tổng tiền; phần trả thừa ghi thành tiền dư trừ vào kỳ sau |

Bảng 3.8 – Hóa đơn

| Trạng thái | Ý nghĩa | Chuyển sang khi / Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Nháp | Đã sinh, chờ nhập đủ chỉ số | Job cuối tháng hoặc NV tạo. Sửa tự do. NV được hủy nháp |
| Chưa thanh toán | Đã phát hành cho khách | NV bấm Phát hành (đủ chỉ số); gửi email cho khách. Từ đây chỉ điều chỉnh có lý do |
| Thanh toán một phần | 0 < đã trả < tổng | Tự động khi ghi nhận thanh toán |
| Đã thanh toán | Đã trả = tổng | Tự động; khóa chỉnh sửa |
| Quá hạn | Qua hạn mà chưa trả đủ | Nhãn hiển thị do job hằng ngày tính; nhắc nợ qua email |
| Đã hủy | Hóa đơn sai, không còn giá trị | Chỉ Admin, bắt buộc lý do; không xóa |

Bảng 3.9 – Trạng thái hóa đơn

Tự động tạo hóa đơn (bản nháp ghi optional, chốt mức ưu tiên Nên có): job chạy 23:00 ngày cuối tháng, tạo hóa đơn Nháp cho mọi HĐ còn hiệu lực. Job an toàn khi chạy lại (idempotent, nhờ ràng buộc duy nhất theo HĐ và kỳ) và ghi log kết quả. NV nhập chỉ số, kiểm tra rồi phát hành; hệ thống không tự phát hành khi chưa có số liệu.

## 3.6. Yêu cầu bảo trì / sự cố

| Trường | Kiểu dữ liệu / Ràng buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mã, phòng, người tạo | Tự sinh; khách chỉ chọn được phòng trong HĐ của mình |  |
| Tiêu đề, mô tả | Bắt buộc; mô tả ≤ 2.000 ký tự | Hiển thị có escape, chống XSS |
| Danh mục | Điện, nước, thiết bị, internet, kết cấu, khác |  |
| Mức ưu tiên | Thấp / Trung bình / Cao / Khẩn cấp | Khẩn cấp: gửi email ngay cho NV phụ trách |
| Ảnh đính kèm | ≤ 5 ảnh, ≤ 5 MB/ảnh |  |
| NV được giao, ghi chú xử lý | Khóa ngoại; văn bản |  |
| Chi phí sửa chữa, bên chịu phí | Số nguyên ≥ 0; Chủ nhà / Khách thuê | Nếu khách chịu: tự động thêm dòng phí vào hóa đơn kỳ kế tiếp |
| Ngày hoàn thành, đánh giá | Ngày; 1–5 sao + nhận xét | Khách đánh giá sau khi hoàn thành |

Bảng 3.10 – Yêu cầu bảo trì

| Trạng thái | Ý nghĩa | Chuyển sang khi / Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Mới | Khách vừa gửi | Khách được hủy ở trạng thái này |
| Đã tiếp nhận | NV đã xem và phân công | NV cập nhật |
| Đang xử lý | Đang sửa chữa | NV cập nhật, có thể nhập chi phí |
| Hoàn thành | Đã xử lý xong | NV xác nhận; khách được đánh giá |
| Từ chối / Đã hủy | Không xử lý | NV từ chối (bắt buộc lý do) / khách tự hủy |

Bảng 3.11 – Trạng thái yêu cầu bảo trì (mở rộng từ mới / đã xử lý / hoàn thành)

## 3.7. Nhật ký chỉnh sửa (Audit log)

| Trường | Kiểu dữ liệu / Ràng buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đối tượng | Loại (HĐ, hóa đơn, thanh toán, yêu cầu, khách thuê, phòng, tài khoản, cấu hình) + id |  |
| Hành động | CREATE, UPDATE, STATUS_CHANGE, SOFT_DELETE, RESTORE, VIEW_SENSITIVE, LOGIN, LOGIN_FAILED, EXPORT, ROLE_CHANGE |  |
| Nội dung chỉnh sửa | JSON trước/sau (chỉ các trường thay đổi) | Không ghi mật khẩu/token; CCCD ghi dạng che |
| Lý do | Văn bản | Bắt buộc với điều chỉnh hóa đơn đã phát hành, hủy, chấm dứt HĐ, blacklist |
| Người thực hiện, vai trò | Khóa ngoại |  |
| Thời gian, IP, user-agent | timestamptz (Asia/Ho_Chi_Minh) |  |

Bảng 3.12 – Nhật ký chỉnh sửa

Chống lạm quyền: nhật ký chỉ được thêm, không được sửa hay xóa (append-only). Tài khoản CSDL mà ứng dụng dùng chỉ có quyền INSERT và SELECT trên bảng này, nên kể cả Admin cũng không sửa hoặc xóa được qua ứng dụng. Nhật ký được lưu tối thiểu 2 năm.

## 3.8. Quan hệ giữa các thực thể

- Tòa nhà 1 – n Phòng; Tòa nhà n – n Nhân viên phụ trách.

- Phòng 1 – n Hợp đồng (tối đa 1 HĐ còn hiệu lực tại một thời điểm).

- Hợp đồng n – n Khách thuê (vai trò: đại diện / ở cùng); Hợp đồng 1 – n Gia hạn.

- Hợp đồng 1 – n Hóa đơn; Hóa đơn 1 – n Dòng phí; Hóa đơn 1 – n Thanh toán.

- Phòng 1 – n Chỉ số điện nước (1 bản ghi/kỳ); Phòng 1 – n Yêu cầu bảo trì.

- Tài khoản 1 – 1 Khách thuê (với vai trò khách); Tài khoản 1 – n Audit log.

# 4. Yêu cầu chức năng

Mức ưu tiên theo MoSCoW: Bắt buộc (phải có để nghiệm thu), Nên có (làm nếu kịp tiến độ, dự kiến có), Có thể có (điểm cộng).

| Mã | Chức năng | Vai trò | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác thực & tài khoản |  |  |  |
| FR-01 | Đăng nhập bằng email + mật khẩu; đăng xuất; hết phiên sau 30 phút không hoạt động | Tất cả | Bắt buộc |
| FR-02 | Quên mật khẩu qua email (link dùng 1 lần, hết hạn sau 15 phút); đổi mật khẩu | Tất cả | Bắt buộc |
| FR-03 | Tài khoản khách do NV tạo khi ký HĐ; email mời đặt mật khẩu; bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu | NV, Admin | Bắt buộc |
| FR-04 | Quản lý người dùng: tạo, khóa/mở, gán vai trò, phân công tòa nhà cho NV | Admin | Bắt buộc |
| FR-05 | Xác thực 2 lớp (TOTP) cho Admin | Admin | Nên có |
| Phòng & khách thuê |  |  |  |
| FR-06 | CRUD tòa nhà, phòng; tìm kiếm/lọc theo trạng thái, giá, diện tích; phân trang | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-07 | Tải lên, sắp xếp, chọn ảnh đại diện cho phòng | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-08 | Trang danh sách phòng công khai cho khách thuê (không lộ thông tin người thuê) | Khách | Bắt buộc |
| FR-09 | CRUD khách thuê, che CCCD, xem đầy đủ có ghi log, xem lịch sử thuê | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-10 | Đề xuất và phê duyệt blacklist; chặn ký HĐ với khách bị blacklist | Admin, NV | Bắt buộc |
| Hợp đồng |  |  |  |
| FR-11 | Tạo HĐ (kiểm tra phòng trống, không chồng lấn, số người tối đa); tự cập nhật trạng thái phòng | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-12 | Gia hạn HĐ, lưu lịch sử gia hạn | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-13 | Chấm dứt HĐ, quyết toán tiền cọc | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-14 | Nhắc HĐ sắp hết hạn (30 ngày) trên dashboard và email | Hệ thống | Nên có |
| FR-15 | Xuất HĐ ra PDF từ mẫu | Admin, NV, Khách | Có thể có |
| Tính phí & hóa đơn |  |  |  |
| FR-16 | Cấu hình danh mục dịch vụ và đơn giá có ngày hiệu lực | Admin | Bắt buộc |
| FR-17 | Nhập chỉ số điện nước theo phòng và hàng loạt theo tòa nhà; cảnh báo bất thường | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-18 | Tạo hóa đơn, tính tự động các dòng phí, tính theo ngày cho tháng lẻ | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-19 | Phát hành, điều chỉnh (có lý do), hủy hóa đơn; xuất PDF | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-20 | Ghi nhận thanh toán nhiều lần, thanh toán một phần; tính công nợ, quá hạn | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-21 | Job tự động tạo hóa đơn nháp cuối tháng | Hệ thống | Nên có |
| FR-22 | Email thông báo hóa đơn mới, nhắc trước hạn 3 ngày, nhắc quá hạn | Hệ thống | Nên có |
| Bảo trì & nhật ký |  |  |  |
| FR-23 | Khách tạo yêu cầu kèm ảnh, theo dõi, hủy, đánh giá | Khách | Bắt buộc |
| FR-24 | NV tiếp nhận, phân công, cập nhật trạng thái, chi phí, bên chịu phí | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-25 | Ghi nhật ký tự động mọi thao tác thay đổi dữ liệu | Hệ thống | Bắt buộc |
| FR-26 | Tra cứu nhật ký (lọc theo đối tượng/người/thời gian), xem so sánh trước/sau | Admin, NV | Bắt buộc |
| Cổng khách thuê, dashboard, báo cáo |  |  |  |
| FR-27 | Khách xem hồ sơ, HĐ, hóa đơn, lịch sử thanh toán của mình | Khách | Bắt buộc |
| FR-28 | Dashboard: tỷ lệ lấp đầy, doanh thu tháng, công nợ, HĐ sắp hết hạn, yêu cầu đang mở | Admin, NV | Bắt buộc |
| FR-29 | Báo cáo doanh thu theo tháng/tòa nhà, công nợ; xuất Excel | Admin, NV | Nên có |
| FR-30 | Thông báo trong ứng dụng (chuông thông báo) | Tất cả | Có thể có |
| FR-31 | Thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán (môi trường sandbox) | Khách | Có thể có |

# 5. Quy tắc nghiệp vụ tính phí

## 5.1. Công thức

- Tiền phòng = giá thuê trong HĐ. Tháng đầu/cuối ở không trọn tháng: giá thuê × số ngày ở ÷ số ngày của tháng.

- Tiền điện = (chỉ số mới − chỉ số cũ) × đơn giá điện. Tiền nước = số m³ × đơn giá, hoặc số người × đơn giá/người.

- Dịch vụ cố định = số lượng × đơn giá (theo phòng, theo người hoặc theo xe).

- Tổng hóa đơn = Σ các dòng phí + phí bảo trì khách chịu − giảm trừ − tiền dư kỳ trước. Mỗi dòng làm tròn đến đồng (làm tròn nửa lên).

- Quá hạn: sau hạn thanh toán mà còn nợ > 0. Phí phạt trễ hạn là tùy chọn, Admin cấu hình, mặc định tắt.

- Chỉ số điện nước cuối cùng khi trả phòng được chốt vào hóa đơn quyết toán cùng tiền phòng tính theo ngày.

## 5.2. Ví dụ minh họa

Phòng P101, kỳ 10/2026, HĐ giá 3.500.000 đ, 2 người, 1 xe máy:

| Khoản | Diễn giải | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- |
| Tiền phòng | Tháng trọn | 3.500.000 |
| Điện | 1.380 − 1.250 = 130 kWh × 3.800 | 494.000 |
| Nước | 52 − 45 = 7 m³ × 25.000 | 175.000 |
| Internet | 1 phòng × 100.000 | 100.000 |
| Rác | 2 người × 20.000 | 40.000 |
| Gửi xe máy | 1 xe × 100.000 | 100.000 |
| Tổng cộng |  | 4.409.000 |

Khách chuyển khoản 3.000.000 đ → trạng thái Thanh toán một phần, còn nợ 1.409.000 đ. Nếu khách vào ở từ 20/10 (tháng 10 có 31 ngày, ở 12 ngày) thì tiền phòng = 3.500.000 × 12 ÷ 31 = 1.354.839 đ.

# 6. Yêu cầu bảo mật

Các yêu cầu dưới đây là bắt buộc trừ khi ghi khác, và được kiểm chứng ở tuần 11 (mục 11). Hệ thống lưu CCCD, số điện thoại và thông tin tài chính của khách thuê, nên phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam (Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, Nghị định 13/2023/NĐ-CP).

## 6.1. Xác thực và quản lý phiên

- Mật khẩu băm bằng Argon2id hoặc bcrypt (cost ≥ 12); không bao giờ lưu hoặc ghi log mật khẩu dạng rõ.

- Chính sách mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số; chặn các mật khẩu phổ biến; không cho đặt trùng email.

- Chống dò mật khẩu: sai 5 lần liên tiếp thì khóa tài khoản 15 phút; giới hạn tần suất đăng nhập theo IP (10 lần/phút).

- Phiên đăng nhập: JWT (@nestjs/jwt + Passport) đặt trong cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Lax; access token hết hạn sau 15 phút, refresh token 7 ngày, đổi mới sau mỗi lần dùng (rotation), lưu bản băm trong CSDL để thu hồi được khi đăng xuất hoặc đổi mật khẩu. Không lưu token trong localStorage.

- Triển khai frontend và backend cùng một “site” (VD: app.ten-mien.vn và api.ten-mien.vn); khi phát triển dùng proxy của Vite để cookie hoạt động mà không phải nới lỏng CORS.

- Quên mật khẩu: token ngẫu nhiên 32 byte, chỉ lưu bản băm, dùng 1 lần, hết hạn sau 15 phút; thông báo trả về giống nhau dù email có tồn tại hay không.

- Admin bắt buộc bật 2FA (TOTP) – mức Nên có.

## 6.2. Phân quyền

- Mặc định từ chối (deny by default): mọi API đều yêu cầu đăng nhập, trừ đăng nhập và quên mật khẩu.

- Kiểm tra hai lớp ở backend: (1) vai trò có quyền với chức năng; (2) quyền sở hữu bản ghi: khách chỉ truy cập bản ghi gắn với tài khoản của mình, NV chỉ truy cập tòa nhà được giao. Đây là biện pháp chống IDOR.

- Không tin dữ liệu phân quyền gửi từ client (role, userId, tenantId trong body/query); lấy từ phiên đăng nhập.

- ID dùng UUID thay vì số tự tăng để khó đoán; nhưng đây chỉ là lớp phòng thủ bổ sung, không thay thế kiểm tra quyền.

- Chống gán thuộc tính hàng loạt (mass assignment): mỗi API nhận dữ liệu qua DTO dùng class-validator, bật ValidationPipe toàn cục với whitelist: true và forbidNonWhitelisted: true, nên client không gửi được role, status, deleted_at.

- Cài đặt trong NestJS: JwtAuthGuard và RolesGuard đăng ký toàn cục (APP_GUARD); API công khai phải đánh dấu rõ bằng decorator @Public(); kiểm tra sở hữu đặt trong service, dùng chung một hàm cho mọi module.

## 6.3. Bảo vệ dữ liệu

- Toàn bộ kết nối dùng HTTPS (TLS 1.2+), bật HSTS; tự chuyển HTTP sang HTTPS.

- CCCD mã hóa mức trường AES-256-GCM, khóa lưu trong biến môi trường/secret manager, không nằm trong mã nguồn; hiển thị dạng che.

- Tệp nhạy cảm (ảnh CCCD, HĐ đã ký) lưu ở kho riêng tư ngoài thư mục web, chỉ truy cập qua API có kiểm tra quyền hoặc liên kết có thời hạn.

- Không commit bí mật (mật khẩu DB, khóa mã hóa, SMTP) vào Git; dùng file .env (có trong .gitignore) và .env.example.

- Sao lưu CSDL tự động hằng ngày, giữ 7 bản gần nhất, bản sao lưu được mã hóa; thử khôi phục ít nhất 1 lần trước khi nộp.

- Lưu giữ dữ liệu: khách đã trả phòng quá 2 năm và không còn nợ thì được ẩn danh hóa CCCD và ảnh giấy tờ (Admin chạy thủ công).

## 6.4. Chống tấn công phổ biến

- SQL Injection: chỉ dùng ORM/truy vấn tham số hóa, không nối chuỗi SQL.

- XSS: escape toàn bộ dữ liệu khi hiển thị; không dùng innerHTML/dangerouslySetInnerHTML với dữ liệu người dùng; cấu hình Content-Security-Policy.

- CSRF: cookie SameSite=Lax + kiểm tra header Origin/Referer cho mọi request thay đổi dữ liệu; bổ sung CSRF token (double-submit) nếu frontend và API khác site.

- Tải tệp lên: chỉ nhận JPG/PNG/WebP/PDF, kiểm tra cả MIME lẫn magic bytes; giới hạn kích thước; đổi tên ngẫu nhiên; xóa metadata EXIF (vị trí GPS); không cho thực thi tệp.

- HTTP security headers (dùng helmet): Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options: nosniff, frame-ancestors 'none' (chống clickjacking), Referrer-Policy; CORS chỉ cho phép domain frontend.

- Giới hạn tần suất (rate limit, dùng @nestjs/throttler) cho toàn bộ API và chặt hơn ở đăng nhập, quên mật khẩu, tải tệp; giới hạn kích thước request và số bản ghi mỗi trang (≤ 100).

- Xử lý lỗi: trả thông báo chung cho người dùng, không lộ stack trace, câu lệnh SQL hay phiên bản framework; chi tiết chỉ ghi vào log máy chủ.

## 6.5. Toàn vẹn nghiệp vụ

- Tiền lưu dạng số nguyên/DECIMAL; ghi nhận thanh toán và cập nhật trạng thái hóa đơn trong cùng một transaction.

- Khóa lạc quan (cột version) để hai NV sửa cùng một bản ghi không ghi đè nhau.

- Hóa đơn đã phát hành không sửa trực tiếp mà chỉ điều chỉnh, bắt buộc lý do và có nhật ký; hóa đơn đã thanh toán bị khóa.

- Ràng buộc ở mức CSDL (UNIQUE, CHECK, FOREIGN KEY), không chỉ kiểm tra ở giao diện.

## 6.6. Ghi log và giám sát

- Audit log append-only như mục 3.7; ghi thêm các sự kiện bảo mật: đăng nhập thất bại, bị từ chối quyền (403), đổi vai trò, xem CCCD đầy đủ, xuất dữ liệu.

- Không ghi log mật khẩu, token, khóa mã hóa, số CCCD đầy đủ.

## 6.7. Quy trình phát triển an toàn

- Nhánh main được bảo vệ; mọi thay đổi qua Pull Request, cần ít nhất 1 người khác review; với PR liên quan đến xác thực, phân quyền hoặc tiền thì TV1 phải review.

- CI chạy lint, test, quét thư viện có lỗ hổng (npm audit / Dependabot) và quét lộ bí mật (gitleaks) trên mỗi PR.

- Tuần 11: quét OWASP ZAP (baseline) và tự kiểm thử xâm nhập theo checklist; lỗ hổng mức Cao/Trung bình phải được sửa trước khi nộp.

## 6.8. Đối chiếu OWASP Top 10 (2021)

| Rủi ro OWASP | Biện pháp trong hệ thống |
| --- | --- |
| A01 – Broken Access Control | RBAC + kiểm tra quyền sở hữu, deny by default, test ma trận phân quyền tự động (mục 6.2) |
| A02 – Cryptographic Failures | HTTPS/HSTS, Argon2id/bcrypt, AES-256-GCM cho CCCD, khóa ngoài mã nguồn |
| A03 – Injection (SQLi, XSS) | ORM tham số hóa, escape đầu ra, CSP, validate đầu vào ở server |
| A04 – Insecure Design | Threat model STRIDE ở tuần 2, không xóa cứng, hóa đơn chỉ điều chỉnh có lý do |
| A05 – Security Misconfiguration | Security headers, CORS whitelist, tắt debug khi deploy, không lộ stack trace |
| A06 – Vulnerable Components | npm audit/Dependabot trong CI, cập nhật thư viện định kỳ |
| A07 – Identification & Auth Failures | Khóa tài khoản, rate limit, 2FA cho Admin, phiên an toàn, reset mật khẩu an toàn |
| A08 – Software & Data Integrity | Transaction, khóa lạc quan, CI bắt buộc qua kiểm tra, lock file thư viện |
| A09 – Logging & Monitoring Failures | Audit log append-only, log sự kiện bảo mật |
| A10 – SSRF | Không gọi URL do người dùng cung cấp; chỉ tải tệp trực tiếp, không tải từ URL |

# 7. Yêu cầu phi chức năng

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Trang danh sách phản hồi < 2 giây với dữ liệu 1.000 phòng, 10.000 hóa đơn; phân trang phía server; đánh index cho các cột thường lọc |
| Giao diện | Responsive: màn hình quản trị tối ưu cho desktop, cổng khách thuê dùng tốt trên điện thoại (từ 360px); hiển thị trạng thái đang tải, danh sách rỗng và lỗi |
| Bản địa hóa | Tiếng Việt; tiền định dạng 1.234.000 đ; ngày dd/mm/yyyy; múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh |
| Tương thích | Chrome, Edge, Firefox, Safari (2 phiên bản gần nhất) |
| Khả dụng | Validate form tại chỗ, thông báo lỗi dễ hiểu; xác nhận trước thao tác không hoàn tác được |
| Bảo trì | Code theo chuẩn lint chung; README hướng dẫn cài đặt; tài liệu API (Swagger/OpenAPI); độ bao phủ test ≥ 60% cho phần tính phí và phân quyền |
| Triển khai | Docker Compose chạy được bằng 1 lệnh; có môi trường staging/production với HTTPS; dữ liệu demo cho cả 3 vai trò |

## 7.1. Công nghệ sử dụng (đã chốt)

Nhóm chốt React (frontend) + NestJS (backend), cả hai dùng TypeScript, đặt chung một repository (monorepo). Mỗi hạng mục chỉ dùng một thư viện để giảm lượng kiến thức phải học.

| Thành phần | Công nghệ | Ghi chú / lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Ngôn ngữ | TypeScript | Dùng chung cho FE và BE, bắt lỗi kiểu ngay khi viết code |
| Frontend | React 18+ và Vite | Tạo project nhanh, hot reload |
| Điều hướng | React Router | Route lồng nhau, chặn route theo vai trò |
| Giao diện | Ant Design (antd) | Có sẵn Table, Form, Modal, Upload, Layout, DatePicker; dùng luôn Form của antd để validate, không thêm thư viện form khác |
| Gọi API | axios + TanStack Query | axios gửi kèm cookie (withCredentials); TanStack Query lo cache, trạng thái loading/lỗi, làm mới dữ liệu sau khi sửa |
| Biểu đồ | @ant-design/charts | Cùng hệ sinh thái antd |
| Backend | NestJS | Chia module rõ ràng; có sẵn Guard, Pipe, Interceptor phục vụ phân quyền, validate, ghi log |
| ORM & CSDL | Prisma + PostgreSQL 16 | Schema dễ đọc, migration tự động, truy vấn tham số hóa chống SQL injection |
| Validate BE | class-validator + ValidationPipe | Chuẩn mặc định của NestJS |
| Xác thực | @nestjs/jwt, Passport, argon2 | JWT trong cookie HttpOnly |
| Bảo mật | helmet, @nestjs/throttler, node:crypto (AES-256-GCM) | Header bảo mật, giới hạn tần suất, mã hóa CCCD |
| Tài liệu API | @nestjs/swagger | Sinh tài liệu Swagger tự động từ code |
| Tác vụ định kỳ, email | @nestjs/schedule, Nodemailer | Job cuối tháng; email qua SMTP (Mailtrap khi phát triển) |
| Xuất file | pdfmake (PDF), exceljs (Excel) |  |
| Kiểm thử | Jest + Supertest (BE), Vitest (FE), Playwright (E2E), OWASP ZAP |  |
| Hạ tầng | Docker Compose, GitHub Actions, GitHub Projects | Deploy: VPS hoặc Render/Railway (API + DB), Vercel/Netlify (FE) |

# 8. Phân công vai trò trong nhóm

## 8.1. Vai trò và trách nhiệm

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 [Họ tên] | Trưởng nhóm Backend Lead & Bảo mật | - Điều phối, lập kế hoạch sprint, theo dõi tiến độ, làm việc với GV - Kiến trúc, ERD, thiết kế CSDL, threat model - Xác thực, phân quyền, audit log, mã hóa CCCD, quản lý người dùng - CI/CD, Docker, deploy, backup - Review mọi PR về bảo mật; chủ trì kiểm thử bảo mật tuần 11 | Kiến trúc & ERD, module Auth/RBAC/Audit/Khách thuê, pipeline CI/CD, báo cáo bảo mật |
| TV2 [Họ tên] | Backend Developer Nghiệp vụ & tính phí | - Tòa nhà/phòng, hợp đồng, gia hạn, chấm dứt, quyết toán cọc - Bảng giá dịch vụ, chỉ số điện nước - Hóa đơn, tính phí, thanh toán, công nợ, job tự động, email - Báo cáo, dashboard API - Unit test cho toàn bộ công thức tính phí | API nghiệp vụ, tài liệu OpenAPI, bộ unit test tính phí, dữ liệu demo |
| TV3 [Họ tên] | Frontend Lead UI/UX | - Wireframe (Figma) dựa trên component Ant Design, không tự thiết kế từ đầu - Khung FE: routing, layout, route guard, API client, xử lý lỗi - Màn hình Admin/NV: phòng, khách, HĐ, chỉ số, hóa đơn, thanh toán, bảo trì, nhật ký, dashboard - Responsive, trải nghiệm người dùng - Slide, video demo, hướng dẫn sử dụng | Wireframe, giao diện quản trị, slide, video demo, tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| TV4 [Họ tên] | Full-stack Developer & QA Lead | - Module bảo trì (BE + FE) - Cổng khách thuê (mobile-first): phòng, hồ sơ, HĐ, hóa đơn, thanh toán, yêu cầu - Luồng tạo tài khoản khách và email mời - Test plan, test case, test ma trận phân quyền/IDOR, E2E, UAT - Quản lý danh sách bug, báo cáo kiểm thử | Module bảo trì, cổng khách thuê, bộ test E2E, báo cáo kiểm thử |

## 8.2. Ma trận trách nhiệm (RACI) theo module

R = trực tiếp làm, A = chịu trách nhiệm cuối cùng/duyệt, C = được tham vấn/review, I = được thông báo.

| Module | TV1 | TV2 | TV3 | TV4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu, kế hoạch | A/R | R | C | R |
| Kiến trúc, CSDL, API spec | A/R | R | C | C |
| Xác thực, phân quyền, người dùng | A/R | C | R (FE) | C (test) |
| Tòa nhà, phòng, ảnh | C | A/R | R (FE) | R (trang khách) |
| Khách thuê, blacklist | A/R | C | R (FE) | C (test) |
| Hợp đồng, gia hạn, chấm dứt | C | A/R | R (FE) | R (tài khoản khách) |
| Dịch vụ, chỉ số, hóa đơn, thanh toán | C | A/R | R (FE) | R (trang khách) |
| Bảo trì / sự cố | C | I | R (FE phía NV) | A/R |
| Nhật ký chỉnh sửa | A/R | C | R (FE) | C (test) |
| Dashboard, báo cáo | I | A/R | R (FE) | C (test) |
| Kiểm thử, QA | C | R (unit) | R (UI) | A/R |
| Bảo mật, deploy, CI/CD | A/R | C | C | R (ZAP) |
| Báo cáo cuối kỳ, slide, demo | A | R | R | R |

## 8.3. Quy trình làm việc

- Sprint 1 tuần: thứ Hai họp lập kế hoạch (30 phút); hằng ngày cập nhật ngắn trên nhóm chat (đã làm gì, sẽ làm gì, vướng gì); Chủ nhật demo nội bộ và nhìn lại (45 phút).

- Quản lý công việc trên GitHub Projects/Trello: mỗi task gắn mã FR, người làm, hạn; không để task quá 2 ngày không cập nhật.

- Git: nhánh main (bảo vệ) ← develop ← feature/<mã-FR>-<mô-tả>; commit theo Conventional Commits; PR cần 1 review và CI đạt.

- Định nghĩa Hoàn thành (Definition of Done): code đã review và merge; có test cho logic chính; kiểm tra đủ 3 vai trò; không lỗi lint; cập nhật tài liệu API; đã chạy trên staging.

# 9. Phần nền tảng (Base) cần làm trước

Với nhóm lần đầu làm sản phẩm, rủi ro lớn nhất không phải là thiếu tính năng mà là đến tuần 10 vẫn chưa có luồng nào chạy trọn vẹn. Vì vậy nhóm xây sản phẩm theo 4 tầng. Chỉ chuyển sang tầng sau khi tầng trước đã chạy được và đã merge vào nhánh develop.

## 9.1. Bốn tầng ưu tiên

| Tầng | Nội dung | Thời điểm | Vì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầng 0 Nền móng kỹ thuật | - Khung monorepo, Docker PostgreSQL, CI - Prisma schema, migration, seed - Đăng nhập, JWT cookie, RolesGuard - Validate, định dạng lỗi, helmet, CORS - Layout FE, router, ProtectedRoute, API client | Tuần 3 | Mọi module sau đều dựa trên phần này; sửa về sau rất tốn công |
| Tầng 1 Luồng lõi (MVP) | Phòng → Khách thuê → Hợp đồng (tạo, chấm dứt) → Chỉ số điện nước → Hóa đơn (tạo, phát hành) → Thanh toán → Khách đăng nhập xem hóa đơn của mình. Đi kèm ngay từ đầu: audit log, xóa mềm, kiểm tra quyền sở hữu | Tuần 4–8 | Đây là “xương sống”: chỉ cần xong tầng này là đã demo được trọn một vòng nghiệp vụ |
| Tầng 2 Đủ yêu cầu Bắt buộc | Gia hạn, blacklist, mã hóa CCCD, bảo trì, tra cứu nhật ký, dashboard, quên mật khẩu, khóa tài khoản, rate limit | Tuần 5–10, làm xen kẽ | Hoàn thiện điểm chức năng và bảo mật |
| Tầng 3 Nên có / Có thể có | Job tạo hóa đơn tự động, email nhắc nợ, 2FA, xuất Excel/PDF, thông báo trong ứng dụng, thanh toán online | Tuần 8–10, chỉ khi tầng 2 ổn | Điểm cộng; bị cắt đầu tiên nếu trễ tiến độ |

## 9.2. Checklist Tầng 0 – phải có trước khi viết chức năng

Backend (NestJS):

- Cấu trúc thư mục theo module (mục 9.4); đọc cấu hình từ biến môi trường bằng @nestjs/config; có file .env.example.

- PrismaService dùng chung; migration đầu tiên; script seed gồm 3 tài khoản mẫu (admin, nhân viên, khách thuê) và dữ liệu tòa nhà, phòng.

- ValidationPipe toàn cục (whitelist, forbidNonWhitelisted, transform); helmet; CORS chỉ cho domain frontend; @nestjs/throttler.

- Định dạng phản hồi thống nhất: lỗi luôn có dạng { statusCode, message, errors }; danh sách luôn có dạng { items, total, page, pageSize }. Exception filter chung, không lộ stack trace.

- Xác thực: đăng nhập, đăng xuất, refresh; JwtAuthGuard + RolesGuard toàn cục; các decorator @Roles(), @Public(), @CurrentUser().

- Swagger tại /api/docs, chỉ bật ở môi trường phát triển.

Frontend (React):

- Layout antd: menu bên trái theo vai trò, header có tên người dùng và nút đăng xuất.

- Router với ProtectedRoute: chưa đăng nhập thì chuyển đến /login; sai vai trò thì hiện trang 403.

- axios instance: baseURL, withCredentials, tự refresh token một lần khi nhận 401, hiển thị thông báo lỗi chung.

- TanStack Query provider; component dùng chung: bảng phân trang phía server, ô tìm kiếm, hộp xác nhận thao tác.

- Hàm tiện ích dùng chung: định dạng tiền VND, ngày dd/mm/yyyy, nhãn màu cho trạng thái.

Chung:

- docker-compose.yml chạy PostgreSQL; README hướng dẫn chạy project từng bước.

- ESLint + Prettier + husky; GitHub Actions chạy lint và test trên mỗi PR; bảo vệ nhánh main.

Tiêu chí hoàn thành Tầng 0: một người clone repo, làm theo README và đăng nhập được bằng 3 tài khoản mẫu trong dưới 15 phút; mỗi vai trò chỉ thấy menu của mình; gọi API trái quyền nhận mã 403.

## 9.3. Module mẫu và “công thức” làm một chức năng

Tuần 4, TV2 (backend) và TV3 (frontend) làm module Phòng thật chuẩn, TV1 review kỹ. Các module sau (khách thuê, hợp đồng, hóa đơn, bảo trì…) sao chép đúng cấu trúc này, nhờ vậy code của 4 người đồng nhất và người mới dễ đọc code của nhau. Mỗi chức năng đi qua 5 bước:

| Bước | Việc cần làm | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1. Dữ liệu | Thêm model vào schema.prisma, chạy migration, bổ sung seed | Bảng mới trong CSDL, có dữ liệu mẫu |
| 2. API | DTO (create/update/query) → service (nghiệp vụ, kiểm tra sở hữu, transaction) → controller (@Roles) → mô tả Swagger | API chạy được, xem được trên /api/docs |
| 3. Test BE | Unit test cho service; API test cho 3 vai trò (đúng quyền → 200, sai quyền → 403) | CI xanh |
| 4. Giao diện | Hàm gọi API + hook TanStack Query → trang danh sách (Table) → form (Modal + Form) → gắn vào menu theo vai trò | Thao tác được trên giao diện |
| 5. Hoàn tất | Tự kiểm tra với 3 tài khoản → mở PR → review → merge vào develop | Đạt Definition of Done (mục 8.3) |

## 9.4. Cấu trúc thư mục đề xuất

house-renting/

├── apps/

│   ├── api/                      # NestJS

│   │   ├── prisma/               # schema.prisma, migrations, seed.ts

│   │   └── src/

│   │       ├── common/           # guards, decorators, filters, interceptors, utils

│   │       ├── prisma/           # PrismaService

│   │       ├── auth/  users/  audit/

│   │       ├── buildings/  rooms/  tenants/  contracts/

│   │       ├── services/  meter-readings/  invoices/  payments/

│   │       └── maintenance/  reports/

│   └── web/                      # React + Vite

│       └── src/

│           ├── api/              # axios instance, hàm gọi API theo module

│           ├── components/       # component dùng chung

│           ├── layouts/          # AdminLayout, TenantLayout

│           ├── pages/admin/  pages/tenant/  pages/auth/

│           ├── routes/           # router, ProtectedRoute

│           └── utils/            # định dạng tiền, ngày, trạng thái

├── e2e/                          # Playwright

├── docker-compose.yml

├── .env.example

└── .github/workflows/ci.yml

## 9.5. Nguyên tắc cho nhóm lần đầu làm sản phẩm

- Làm theo lát cắt dọc: xong trọn một chức năng từ CSDL → API → giao diện → test rồi mới sang chức năng khác. Không làm hết backend rồi mới làm frontend.

- Chạy đúng trước, đẹp sau, tối ưu sau cùng.

- Gắn bảo mật vào khung ngay từ Tầng 0: thêm vào lúc đầu tốn ít công, thêm vào sau phải sửa mọi module.

- Không tự viết lại những gì thư viện đã làm tốt: băm mật khẩu, JWT, validate, bảng dữ liệu, upload.

- PR nhỏ (dưới khoảng 400 dòng); mở PR sớm ở dạng Draft để được góp ý sớm.

- Bí quá 2 giờ thì hỏi nhóm; ghi lỗi và cách sửa vào docs/notes.md cho người sau.

- Mỗi tuần luôn có một bản chạy được trên nhánh develop để demo nội bộ vào Chủ nhật.

# 10. Lộ trình học cho từng thành viên

Trong tuần 1–3, mỗi người dành khoảng 8–10 giờ/tuần để học, song song với phân tích và thiết kế. Từ tuần 4, học theo nhu cầu: phần nào cần cho tuần tới thì học trước phần đó. Ưu tiên tài liệu chính thức, miễn phí. Mỗi giai đoạn có một checkpoint: làm được thì chuyển sang giai đoạn tiếp theo, chưa làm được thì báo nhóm để được hỗ trợ.

- Giai đoạn A (tuần 1–2): kiến thức nền tảng và làm bài tập nhỏ độc lập.

- Giai đoạn B (tuần 2–4): học trong lúc dựng Tầng 0 và module mẫu.

- Giai đoạn C (tuần 5–11): học theo nhu cầu, ngay trước tuần cần dùng (ghi trong ngoặc).

## 10.1. Kiến thức chung cho cả 4 người (tuần 1)

| Chủ đề | Nội dung cần nắm | Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| Git & GitHub | clone, branch, commit, pull/push, merge, xử lý conflict, Pull Request, review code | learngitbranching.js.org; docs.github.com (Pull requests) |
| JavaScript hiện đại | let/const, arrow function, destructuring, spread, import/export, Promise, async/await, map/filter/reduce | javascript.info (Phần 1) |
| TypeScript | Kiểu cơ bản, interface/type, union, optional, generic cơ bản | typescriptlang.org/docs/handbook |
| HTTP & REST | Method, status code (200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 500), header, cookie, JSON, CORS | developer.mozilla.org (HTTP) |
| SQL cơ bản | SELECT, JOIN, GROUP BY; khóa chính/ngoại; UNIQUE, CHECK; transaction | sqlbolt.com; postgresqltutorial.com |
| Bảo mật web cơ bản | Ý chính của OWASP Top 10, đặc biệt A01 (phân quyền), A03 (injection), A07 (xác thực) | owasp.org/Top10; cheatsheetseries.owasp.org |
| Công cụ | VS Code, Node.js LTS, Docker Desktop, Postman hoặc Bruno | Trang chủ từng công cụ |

Checkpoint chung: mỗi người tạo nhánh, sửa README, mở PR, được người khác review và merge thành công; gọi thử một API bằng Postman và giải thích được status code nhận về.

## 10.2. TV1 – Trưởng nhóm, Backend & Bảo mật

| Giai đoạn | Nội dung học | Tài liệu | Checkpoint (tự kiểm tra) |
| --- | --- | --- | --- |
| A Tuần 1–2 | - NestJS: module, controller, provider, dependency injection, pipe, guard, interceptor, exception filter - Prisma + PostgreSQL: schema, quan hệ, migrate, seed - Docker Compose | docs.nestjs.com (Overview, Fundamentals); prisma.io/docs; docs.nestjs.com/recipes/prisma; docs.docker.com/get-started | API /rooms với dữ liệu giả có validate DTO; ERD tuần 2 migrate thành công; docker compose up chạy PostgreSQL |
| B Tuần 2–4 | - Xác thực: argon2, JWT, Passport, cookie HttpOnly, refresh token - Phân quyền: Guard + decorator @Roles - GitHub Actions CI - Interceptor ghi audit log | docs.nestjs.com/security/authentication và /authorization; docs.github.com/actions | Đăng nhập được 3 vai trò; gọi API trái quyền trả 403; PR tự chạy lint + test; sửa một phòng thì có bản ghi trước/sau |
| C Tuần 5–11 | - node:crypto AES-256-GCM (tuần 5) - helmet, CORS, throttler (tuần 7) - OWASP Cheat Sheets: Authentication, Session, Authorization, File Upload - Deploy + HTTPS (tuần 10) - OWASP ZAP (tuần 11) | nodejs.org/api/crypto.html; cheatsheetseries.owasp.org; zaproxy.org | Mã hóa/giải mã CCCD có unit test; bản quét ZAP không còn cảnh báo mức Cao |

## 10.3. TV2 – Backend Nghiệp vụ & Tính phí

| Giai đoạn | Nội dung học | Tài liệu | Checkpoint (tự kiểm tra) |
| --- | --- | --- | --- |
| A Tuần 1–2 | - NestJS CRUD: controller, service, DTO với class-validator - Prisma: quan hệ 1–n, n–n, lọc, phân trang, transaction - Xử lý tiền (số nguyên) và ngày (day.js + múi giờ) | docs.nestjs.com (Controllers, Providers, Validation); prisma.io/docs (Relation queries, Transactions); day.js.org | Mini CRUD “Tòa nhà” trả lỗi 400 khi dữ liệu sai; hàm tính số ngày ở đúng với tháng 2 và tháng 31 ngày |
| B Tuần 3–6 | - Unit test với Jest - Upload tệp với Multer (kiểm tra loại, kích thước) - Swagger | jestjs.io; docs.nestjs.com/fundamentals/testing, /techniques/file-upload, /openapi/introduction | 10 test case cho hàm tính hóa đơn đều đạt; tải ảnh sai định dạng bị từ chối; /api/docs hiển thị đủ API Phòng |
| C Tuần 7–10 | - pdfmake (tuần 7) - @nestjs/schedule, Nodemailer + Mailtrap (tuần 8) - exceljs (tuần 9) - Index, tối ưu truy vấn (tuần 10) | pdfmake.org; docs.nestjs.com/techniques/task-scheduling; nodemailer.com; github.com/exceljs/exceljs | Job chạy 2 lần không tạo hóa đơn trùng; email hóa đơn đến hộp thư Mailtrap |

## 10.4. TV3 – Frontend Lead, UI/UX

| Giai đoạn | Nội dung học | Tài liệu | Checkpoint (tự kiểm tra) |
| --- | --- | --- | --- |
| A Tuần 1–2 | - HTML/CSS: Flexbox, Grid, responsive - React: component, props, state, sự kiện, render danh sách, useEffect, custom hook - React Router: route lồng nhau, layout - Ant Design: Layout, Menu, Table, Form, Modal, Upload | developer.mozilla.org (CSS layout); react.dev/learn; reactrouter.com; ant.design/components/overview | Trang CRUD phòng với dữ liệu giả: danh sách có lọc, thêm, sửa, xác nhận xóa |
| B Tuần 2–4 | - TanStack Query: useQuery, useMutation, invalidateQueries - axios interceptor (401, refresh) - ProtectedRoute theo vai trò - Figma cơ bản để vẽ wireframe | tanstack.com/query; axios-http.com; help.figma.com | Trang Phòng gọi API thật và tự làm mới sau khi sửa; khách thuê gõ URL trang quản trị bị chuyển sang trang 403 |
| C Tuần 5–10 | - Form nhiều bước với antd Steps (tuần 5) - Responsive với Grid của antd - @ant-design/charts (tuần 10) - Vitest + React Testing Library cơ bản | ant.design; charts.ant.design; testing-library.com | Dashboard hiển thị đúng trên màn hình rộng 360px |

## 10.5. TV4 – Full-stack & QA

| Giai đoạn | Nội dung học | Tài liệu | Checkpoint (tự kiểm tra) |
| --- | --- | --- | --- |
| A Tuần 1–2 | - React + Ant Design cơ bản (giống phần A của TV3) - Kiểm thử phần mềm: viết test case, phân vùng tương đương, giá trị biên, báo cáo lỗi - Postman/Bruno: collection, biến môi trường | react.dev/learn; ant.design; istqb.org (Foundation syllabus); learning.postman.com | Trang “Phòng trống” dữ liệu giả hiển thị tốt trên điện thoại; 20 test case cho luồng tạo HĐ |
| B Tuần 2–4 | - NestJS cơ bản, đủ để làm module bảo trì theo module mẫu - Jest + Supertest cho API; test ma trận phân quyền - Playwright E2E | docs.nestjs.com; npmjs.com/package/supertest; playwright.dev/docs/intro | Test tự động mỗi API × 3 vai trò; test đăng nhập 3 vai trò chạy trong CI |
| C Tuần 6–11 | - Kiểm thử phân quyền/IDOR (tuần 6) - Upload nhiều ảnh (tuần 8) - OWASP ZAP (tuần 11) | OWASP Web Security Testing Guide (Authorization Testing); zaproxy.org | Khách A không đọc được hóa đơn của khách B dù đổi ID trên URL |

## 10.6. Cách học hiệu quả

- Học vừa đủ để làm được việc của tuần tới rồi bắt tay vào code; không cố học hết tài liệu trước.

- Tuần 3–4 làm theo cặp: TV1 với TV2 (backend), TV3 với TV4 (frontend) khi dựng Tầng 0 và module mẫu.

- 15 phút cuối buổi họp Chủ nhật, mỗi người chia sẻ một điều mới học hoặc một lỗi đã gặp và cách sửa.

# 11. Kế hoạch thực hiện 12 tuần

Ngày dự kiến tính từ thứ Hai 28/09/2026. Nếu học kỳ bắt đầu vào ngày khác, nhóm giữ nguyên thứ tự tuần và chỉ đổi ngày. Tuần 11–12 có dành thời gian dự phòng; nếu trễ, cắt các chức năng “Có thể có” trước rồi đến “Nên có”, không cắt thời gian kiểm thử bảo mật.

## 11.1. Tổng quan các giai đoạn và mốc

| Tuần | Thời gian | Giai đoạn | Trọng tâm | Kết quả / Mốc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/09–04/10 | Khởi động & học nền tảng | Chốt yêu cầu, quy trình; học kiến thức chung (mục 10.1) | M1: SRS v1.0 được duyệt; repo và board sẵn sàng; mọi người chạy được “Hello World” React và NestJS |
| 2 | 05/10–11/10 | Thiết kế & học theo vai trò | ERD, Prisma schema, API spec, wireframe, threat model; mỗi người làm bài tập nhỏ của mình | Tài liệu thiết kế; mỗi người hoàn thành checkpoint giai đoạn A |
| 3 | 12/10–18/10 | Base – Tầng 0 | Khung monorepo, Docker, CI, đăng nhập, RBAC, layout FE | Đăng nhập chạy được với 3 vai trò trên máy của cả 4 người |
| 4 | 19/10–25/10 | Sprint 1 – Module mẫu | Module Phòng làm mẫu (BE + FE + test); người dùng; khung audit log | M2: Demo xác thực + phân quyền + phòng; module mẫu được duyệt |
| 5 | 26/10–01/11 | Sprint 2 | Khách thuê, hợp đồng | Tạo HĐ đầy đủ ràng buộc |
| 6 | 02/11–08/11 | Sprint 3 | Gia hạn, chấm dứt, dịch vụ, chỉ số | Vòng đời HĐ hoàn chỉnh |
| 7 | 09/11–15/11 | Sprint 4 – Giữa kỳ | Hóa đơn, tính phí, PDF | M3: Demo giữa kỳ luồng phòng → khách → HĐ → hóa đơn |
| 8 | 16/11–22/11 | Sprint 5 | Thanh toán, công nợ, job tự động, email | Base (MVP) hoàn chỉnh: trọn luồng phòng → HĐ → hóa đơn → thanh toán → khách xem |
| 9 | 23/11–29/11 | Sprint 6 | Bảo trì, nhật ký, báo cáo, 2FA | Đủ chức năng Bắt buộc |
| 10 | 30/11–06/12 | Sprint 7 – Đóng băng tính năng | Dashboard, hoàn thiện, staging | M4: Đủ tính năng, không thêm tính năng mới |
| 11 | 07/12–13/12 | Kiểm thử & bảo mật | E2E, UAT, ZAP, pentest, sửa lỗi, deploy | Báo cáo kiểm thử; bản production |
| 12 | 14/12–20/12 | Hoàn thiện & bảo vệ | Báo cáo, slide, video, tổng duyệt | M5: Nộp bài và bảo vệ |

## 11.2. Nhiệm vụ chi tiết theo tuần của từng thành viên

| Tuần | TV1 – Trưởng nhóm, BE & Bảo mật | TV2 – BE Nghiệp vụ & Tính phí | TV3 – FE Lead, UI/UX | TV4 – Full-stack & QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 28/09–04/10 | Chốt SRS, quy ước Git/PR, board task, lịch họp; cài môi trường cho cả nhóm (Node LTS, Docker, VS Code) Học: kiến thức chung + NestJS cơ bản (module, controller, service) | Phân tích nghiệp vụ tính phí (đơn giá, tháng lẻ, trả một phần); user stories HĐ & hóa đơn Học: kiến thức chung + SQL, PostgreSQL | Sitemap, user flow cho Admin/NV Học: kiến thức chung + JavaScript ES6, React cơ bản | User stories cổng khách & bảo trì; khung Test Plan, tiêu chí nghiệm thu Học: kiến thức chung + React cơ bản, Postman |
| Tuần 2 05/10–11/10 | ERD & Prisma schema; threat model STRIDE; thiết kế RBAC + kiểm tra sở hữu Học: xác thực trong NestJS (JWT, Guard), Docker Compose | Đặc tả API (Swagger) cho phòng, HĐ, hóa đơn, thanh toán Học: NestJS CRUD + DTO + Prisma; làm thử mini CRUD | Wireframe màn hình quản trị dựa trên component Ant Design Học: React Router, Ant Design, TanStack Query; làm thử trang CRUD với dữ liệu giả | Wireframe cổng khách (mobile-first) & bảo trì; bảng test ma trận phân quyền Học: NestJS cơ bản, Jest, Playwright |
| Tuần 3 12/10–18/10 | Dựng khung monorepo (apps/api, apps/web), Docker PostgreSQL, CI; đăng nhập, argon2, JWT cookie, JwtAuthGuard + RolesGuard; hướng dẫn cả nhóm chạy project | Prisma migrate + seed (3 tài khoản mẫu, tòa nhà, phòng); định dạng lỗi & phân trang dùng chung | Khung FE: layout antd, router, ProtectedRoute theo vai trò, axios + TanStack Query, trang đăng nhập | Khung test (Jest + Supertest); ESLint/Prettier, husky pre-commit; test đăng nhập 3 vai trò |
| Tuần 4 19/10–25/10 | Quản lý người dùng & vai trò; đổi mật khẩu; khóa tài khoản; audit log interceptor; review module mẫu | Module mẫu Phòng (BE): CRUD, lọc, phân trang, upload ảnh an toàn, trạng thái phòng | Module mẫu Phòng (FE): danh sách, bộ lọc, form, upload ảnh; màn hình người dùng | Trang phòng công khai cho khách; test API phòng + phân quyền. Chuẩn bị demo M2 |
| Tuần 5 26/10–01/11 | Module khách thuê: mã hóa CCCD (AES-GCM), che dữ liệu, log khi xem; blacklist | Module HĐ: tạo, 1 phòng – 1 HĐ hiệu lực, người ở cùng, cập nhật trạng thái phòng (transaction) | Màn hình khách thuê; form tạo HĐ nhiều bước có validate | Luồng tạo tài khoản khách kèm HĐ + email mời, bắt buộc đổi mật khẩu; test HĐ & khách |
| Tuần 6 02/11–08/11 | Review bảo mật các PR; mở rộng audit log cho HĐ/khách; khóa lạc quan (version) | Gia hạn (lưu lịch sử), chấm dứt + quyết toán cọc; bảng giá dịch vụ theo hiệu lực; nhập chỉ số | Màn hình gia hạn/chấm dứt, bảng giá dịch vụ, nhập chỉ số hàng loạt | Cổng khách: hồ sơ, HĐ của tôi; test IDOR (khách A không xem được dữ liệu khách B) |
| Tuần 7 09/11–15/11 | Security headers, CORS, rate limit; tổng hợp báo cáo tiến độ; điều phối demo giữa kỳ M3 | Hóa đơn: sinh dòng phí, tính tiền (tháng lẻ, snapshot đơn giá), phát hành, PDF; unit test tính phí | Màn hình hóa đơn: danh sách, chi tiết, xem trước bản in | Kiểm thử hồi quy luồng chính; ghi bug; chuẩn bị dữ liệu và kịch bản demo |
| Tuần 8 16/11–22/11 | Quên mật khẩu qua email; API tra cứu nhật ký (lọc, diff trước/sau), lịch sử theo từng bản ghi | Thanh toán nhiều lần/một phần, công nợ, quá hạn; job tạo hóa đơn cuối tháng (idempotent); email thông báo & nhắc nợ | Màn hình ghi nhận thanh toán, công nợ, điều chỉnh hóa đơn (bắt buộc lý do) | Cổng khách: hóa đơn, tải PDF, lịch sử thanh toán; BE module bảo trì (tạo, ảnh, trạng thái) |
| Tuần 9 23/11–29/11 | 2FA TOTP cho Admin; CSP; rà soát toàn bộ endpoint theo ma trận quyền; Dependabot, gitleaks | Báo cáo doanh thu/công nợ/lấp đầy, xuất Excel; cộng phí bảo trì khách chịu vào hóa đơn | Màn hình nhật ký (so sánh trước/sau); màn hình bảo trì phía NV (phân công, chi phí, trạng thái) | FE bảo trì phía khách (tạo, theo dõi, hủy, đánh giá); thông báo trong ứng dụng |
| Tuần 10 30/11–06/12 | Deploy staging (HTTPS), backup DB tự động, quản lý secret; tối ưu truy vấn, index | API dashboard; xử lý trường hợp biên (tháng 2, đổi giá giữa kỳ, trả phòng giữa tháng) | Dashboard (biểu đồ); responsive; trạng thái loading/empty/error; hoàn thiện UI | E2E (Playwright) cho 5 luồng chính; hoàn thiện responsive cổng khách. Mốc M4 |
| Tuần 11 07/12–13/12 | Quét OWASP ZAP, pentest nội bộ (IDOR, XSS, SQLi, CSRF, upload); sửa lỗ hổng; deploy production | Sửa lỗi nghiệp vụ; test hiệu năng (1.000 phòng/10.000 hóa đơn); seed dữ liệu demo | Sửa lỗi UI; kiểm thử đa trình duyệt, điện thoại; viết hướng dẫn sử dụng | Chạy toàn bộ test case; UAT với 3 vai trò; báo cáo kiểm thử; theo dõi sửa lỗi |
| Tuần 12 14/12–20/12 | Tổng hợp báo cáo (kiến trúc, bảo mật); README cài đặt; điều phối tổng duyệt. Mốc M5 | Viết chương nghiệp vụ & CSDL; kịch bản demo nghiệp vụ | Slide thuyết trình; quay và dựng video demo | Chương kiểm thử + phụ lục test case; tài khoản demo; kiểm tra bản nộp cuối |

# 12. Quản lý rủi ro

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Thành viên chậm tiến độ hoặc vắng | Trễ mốc, dồn việc cuối kỳ | Mỗi module có người làm và người review hiểu code; theo dõi hằng ngày; phân bổ lại việc ngay trong tuần |
| Tính phí sai | Mất điểm nghiệp vụ, mất niềm tin người dùng | Unit test cho mọi công thức và trường hợp biên; snapshot đơn giá; hóa đơn nháp được duyệt trước khi phát hành |
| Lỗ hổng phân quyền (IDOR) | Lộ dữ liệu cá nhân của khách | Kiểm tra quyền sở hữu bằng một hàm dùng chung cho mọi module; test ma trận quyền tự động trong CI |
| Thay đổi yêu cầu giữa kỳ | Phải làm lại | Chốt SRS tuần 1; mọi thay đổi ghi vào lịch sử phiên bản tài liệu và ước lượng lại |
| Deploy trục trặc sát ngày nộp | Không demo được | Deploy staging từ tuần 10; luôn chạy được bằng Docker trên máy local để dự phòng |
| Xung đột code, mất code | Mất thời gian | PR nhỏ, merge thường xuyên; không push thẳng lên main |
| Nhóm chưa có kinh nghiệm, công nghệ mới | Chậm ở những tuần đầu, code mỗi người một kiểu | Theo lộ trình học (mục 10); module mẫu Phòng ở tuần 4 để các module sau làm theo; làm theo cặp ở module đầu tiên; bí quá 2 giờ thì hỏi nhóm |

# 13. Sản phẩm bàn giao cuối kỳ

- Mã nguồn trên GitHub (lịch sử commit và PR thể hiện đóng góp của từng thành viên).

- Link hệ thống đã deploy (HTTPS) và tài khoản demo cho Admin, Nhân viên, Khách thuê.

- Báo cáo: đặc tả yêu cầu (tài liệu này), thiết kế (kiến trúc, ERD, API), bảo mật (threat model, checklist OWASP, kết quả ZAP), kiểm thử (test case, kết quả), hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

- Slide thuyết trình và video demo (5–10 phút).

# Phụ lục A. Các điểm đã chốt so với bản nháp

| Nội dung trong bản nháp | Quyết định trong bản này |
| --- | --- |
| “Nhà/Phòng cho thuê” | Tách Tòa nhà (địa chỉ) và Phòng; bổ sung tầng, số người tối đa, tiện nghi; giới hạn ảnh |
| Blacklist “(trong trường hợp khách vẫn còn nợ idk ?)” | Admin đặt thủ công, bắt buộc lý do, theo 2 điều kiện rõ ràng; thêm trạng thái “Chưa thuê”; chặn ký HĐ mới (mục 3.2) |
| “Lịch sử gia hạn ?” | Có; lưu bảng gia hạn riêng, gia hạn không tạo HĐ mới (mục 3.3) |
| Trạng thái HĐ: đã chấm dứt/còn hiệu lực | Nháp / Còn hiệu lực / Sắp hết hạn / Đã hết hạn / Đã chấm dứt; thêm quyết toán cọc |
| “Wifi, rác, gửi xe,….???” | Danh mục dịch vụ cấu hình được, đơn giá có ngày hiệu lực, snapshot vào hóa đơn (mục 3.4) |
| Hóa đơn: 3 trạng thái, “Thời hạn” | Thêm Nháp, Quá hạn, Đã hủy; hạn thanh toán theo ngày đến hạn trong HĐ; bảng thanh toán riêng |
| “Tự động tạo vào cuối tháng (optional)” | Mức Nên có: job 23:00 cuối tháng tạo bản nháp, idempotent, NV phát hành |
| Bảo trì: mới/đã xử lý/hoàn thành | Mới / Đã tiếp nhận / Đang xử lý / Hoàn thành / Từ chối-Hủy; thêm bên chịu chi phí |
| Lịch sử chỉnh sửa | Audit log append-only, lưu trước/sau, lý do, IP; kể cả Admin không sửa/xóa được |
| NV “không cấp quyền xóa” | Thay bằng thao tác nghiệp vụ; xóa luôn là xóa mềm và chỉ Admin được làm |
| Khách “không có quyền ghi” | Ngoại lệ rõ ràng: tạo/hủy yêu cầu bảo trì, đánh giá, đổi mật khẩu |
| Chưa có | Bổ sung: yêu cầu chức năng có mã, yêu cầu bảo mật (mục 6), phi chức năng, công nghệ React + NestJS, phần Base cần làm trước (mục 9), lộ trình học (mục 10), kế hoạch 12 tuần, phân công |